Table of Contents

VTAE — Visual Test Automation Engine	1

Documento de Projeto · O Leme	1

0. Sobre este documento — o Leme	1

1. Identificação	2

2. O problema que o VTAE resolve	3

3. Visão — onde o VTAE quer chegar	3

4. Fases — ordem obrigatória, gate entre cada	5

5. Testes atuais — referência histórica	10

6. Acoplamento existente no núcleo — registrado, não escondido	11

7. Método de trabalho	11

8. Fora de escopo / congelado	12

9. Decisões	12

10. Riscos	14

11. Estado atual — honesto	15

12. Próximos passos	15

Anexo — Glossário	16

# VTAE — Visual Test Automation Engine

## Documento de Projeto · O Leme

Versão: v2 · Data: 24/09/2026 · Mantenedor: Helio Paulier Substitui: VTAE_Projeto_v1.docx (09/06/2026) e versões intermediárias não consolidadas.

★ CONFIANÇA ★ — teste que executa sem validar resultado é script, não teste.

## 0. Sobre este documento — o Leme

Este documento é a constituição do VTAE. Fica acima de qualquer prompt de sessão, plano de fase ou instrução operacional. Quando houver dúvida sobre o caminho correto, este documento decide.

### 0.1 Os quatro documentos

| # | Documento | Papel |
| --- | --- | --- |
| 1 | VTAE_Projeto.md (este) | Visão, fases, gates, método. Muda raramente. |
| 2 | VTAE_Manual_Criacao_Testes.md | Como se declara um teste, do zero ao gate. Inclui formato do arquivo, critério de administrável e escapes Python permitidos. |
| 3 | VTAE_Manual_Tecnico.md | Como o motor funciona: vocabulário de tipos, contrato de cada um, como a tecnologia de verificação é escolhida. |
| 4 | VTAE_Roadmap.md | Recorte deste documento com as atividades atuais detalhadas. Ocupa o lugar do antigo Prompt de Instrução Geral. |

README.md continua existindo como instalação e execução — não é documento de projeto.

O Roadmap é a memória operacional entre sessões — lê-se no início de cada sessão para saber onde o trabalho parou.

Por que não há documento separado para o formato do teste: ele se sobrepõe aos dois manuais. O formato é o que o Manual de Criação ensina; o contrato é o que o Manual Técnico descreve. Dois documentos sobre o mesmo assunto divergem.

### 0.2 Regras deste documento

Precedência. Qualquer descoberta que contrarie o que está aqui volta para este documento antes de virar código ou outro documento. Nada é decidido em conversa e aplicado direto.

Versão. A versão vive dentro do documento, nunca no nome do arquivo. O arquivo é sempre VTAE_Projeto.md. Versão no nome foi o que produziu documentos operacionais divergentes coexistindo sem ninguém saber qual valia.

Estabilidade. Depois que a Fase 1 fechar, este documento muda por decisão, não por refinamento. Reescrever o leme não é progresso — é a forma mais confortável de adiar a implementação.

## 1. Identificação

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Nome | VTAE — Visual Test Automation Engine |
| Mantenedor | Helio Paulier (desenvolvedor único) |
| Propósito | Framework de automação de testes independente de sistema |
| Versão do framework | v0.5.49 |
| Estado | Não está em produção. Mudanças estruturais têm custo baixo. |
| Princípio central | CONFIANÇA — teste que executa sem validar é script, não teste |

## 2. O problema que o VTAE resolve

Sistemas legados (Oracle Forms, Citrix, desktop proprietário) e modernos (web, SPA) não têm automação de testes confiável. Ferramentas de record & replay produzem scripts que executam sem verificar. Ferramentas web não enxergam desktop; ferramentas desktop não entendem DOM.

O VTAE não é uma automação dos sistemas do InCor. Os sistemas disponíveis são campo de prova: reais, acessíveis e difíceis o bastante para forçar o framework a amadurecer. São oportunidade de teste, nunca padrão de referência. Nenhuma decisão de arquitetura do núcleo pode ter como justificativa “porque aquele sistema funciona assim”. A bancada muda; o framework permanece.

### 2.1 As 5 perguntas que todo teste deve responder

| # | Pergunta | Como o VTAE responde |
| --- | --- | --- |
| 1 | O que foi executado? | Identificador do passo, descrição, timestamp |
| 2 | O que foi digitado ou clicado? | Evidência visual + valor efetivamente lido do campo |
| 3 | O sistema respondeu corretamente? | Verificação por tipo de campo, com valor confirmado |
| 4 | Quando falhou, por quê? | Causa tipada + evidência do momento da falha |
| 5 | O sistema está estável ao longo do tempo? | Histórico de execuções com alerta de regressão |

Regra: toda mudança no VTAE deve avançar uma dessas perguntas ou melhorar um KPI. Se não faz nenhum dos dois, não fazer.

## 3. Visão — onde o VTAE quer chegar

Um framework instalável (pip install vtae), desacoplado de qualquer sistema, onde:

Um teste é um arquivo declarativo. Quem escreve descreve o que testar — qual campo, qual valor, de que tipo, o que confirma sucesso. O motor decide como: qual runner, qual tecnologia de verificação, quanto esperar.

Modelo de Elemento universal. Cada objeto de tela num registro único com múltiplos locators (semânticos, visuais e técnicos), e a camada de verificação como atributo do objeto — não como escolha manual repetida em cada passo.

Tipos de campo genéricos. O tipo é do domínio de teste, não da tecnologia. Como preencher um campo é problema do runner: um aperta Tab, outro dispara evento no DOM, um terceiro usa reconhecimento visual.

Tecnologia como plugin, não como centro. Reconhecimento de imagem, leitura de texto, acessibilidade nativa, DOM, detecção por modelo treinado — todas plugáveis, nenhuma obrigatória. Um sistema onde uma delas não funciona deve poder usar outra, inclusive alguma ainda não implementada, sem alterar o núcleo nem os testes já escritos.

Modo híbrido controlado. O declarativo cobre ao menos 80% dos passos. Os casos complexos têm escape Python documentado e versionado — nunca como padrão, sempre como exceção justificada. O critério de quando usar Python está no Manual de Criação.

Rascunho automatizado, nunca teste final. Captura de interação pode gerar esqueleto, imagens de referência e arquivo inicial. As verificações são sempre decisão humana.

### 3.1 Prova de independência

O núcleo não pode conter referência a nenhum sistema específico — nem em nome de arquivo, nem em constante, nem em condicional, nem em vocabulário. Qualquer conhecimento sobre um sistema vive fora do núcleo.

A prova é verificável mecanicamente e roda como parte do gate de cada fase, não apenas afirmada. A busca por nomes de sistema dentro do núcleo deve retornar vazio.

### 3.2 KPIs — critérios de sucesso

| KPI | Alvo | Medição |
| --- | --- | --- |
| Tempo para criar teste novo | ≤ 30 min, sem Python | Do zero ao gate, tela já mapeada |
| Falsos positivos | ≤ 5% | Falhas que são problema do framework, não do sistema testado |
| Falsos negativos | 0% | Teste passa com defeito real — inaceitável |
| Manutenção mensal | ≤ 2 horas | Tempo ajustando testes existentes |
| Cobertura declarativa | ≥ 80% | Passos que não precisam de Python específico |
| Tempo de diagnóstico | ≤ 5 min | Da falha à causa raiz |

Regra: nenhuma funcionalidade entra sem estar ligada a um KPI.

Nota de honestidade: manutenção mensal e falsos positivos só são mensuráveis quando existir suíte em uso. Antes disso são alvo declarado, não gate.

### 3.3 Definição de done — v1.0

- Fases 1 a 6 completas, com todos os gates aprovados.

- KPIs mensuráveis do §3.2 atingidos por 3 meses consecutivos.

- Dois usuários independentes criam testes sem ajuda. Alternativa, se não houver pessoas disponíveis: a mesma prova é feita por auditoria documental — um teste criado seguindo apenas o Manual de Criação, sem consulta ao autor, e o registro do que faltou.

- Uma aplicação de terceiro, fora do campo de prova original, automatizada com sucesso.

- Documentação que permite alguém começar em um dia.

O que vem depois do v1.0 é evolução, não desenvolvimento.

## 4. Fases — ordem obrigatória, gate entre cada

### 4.1 O gate duplo

Um padrão só está validado quando funciona em uma bancada desktop e uma bancada web, com 3 execuções consecutivas sem falha em cada.

Motivo, com evidência (§6): com bancada única, comportamento particular de um sistema entra no núcleo sem ser percebido como particular. Duas bancadas de naturezas diferentes fazem a dependência aparecer no momento em que é criada, não meses depois.

Quando o gate duplo passa a valer: a partir da Fase 4, que é onde o desacoplamento acontece. Nas Fases 2 e 3 o gate é de 3 execuções na bancada onde o trabalho ocorre. Exigir gate duplo antes de existir bancada web criaria dependência circular — foi um defeito da versão anterior deste documento.

### 4.1.1 As bancadas

| Bancada | Sistema | Papel |
| --- | --- | --- |
| Desktop | CadastroMin | Prova o caminho desktop; já existe e funciona |
| Web | SauceDemo — loja pública de prática | Prova portabilidade; público, sem credencial institucional, reproduzível em pipeline |
| Web, apoio | the-internet — página pública de padrões isolados | Exercita padrões difíceis pontuais, sem montar jornada |
| Terceira | Aplicação real, a definir | Prova robustez fora do ambiente controlado |

Por que uma bancada web pública: não depende de rede institucional nem credencial, não expõe dado sensível, roda em integração contínua e é reproduzível por qualquer pessoa — o que sustenta na prática a afirmação de que o framework não pertence a nenhuma instituição.

Por que o SauceDemo especificamente: além da jornada completa que exercita os cinco tipos de campo, ele oferece usuários deliberadamente defeituosos — um vê imagens trocadas e ordenação errada, outro é lento de propósito. É a única bancada que testa o próprio framework: um teste que passa com esses usuários é falso negativo, e falso negativo em 0% é o KPI mais difícil de provar.

Limite reconhecido: site de prática é limpo demais. Prova portabilidade, não robustez. Por isso a terceira bancada é aplicação real — sem ela, o framework parecerá mais maduro do que é.

### 4.2 Sequência

| Fase | Nome | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Documentação de projeto | ✅ 27/08/2026 |
| 2 | Formato declarativo do teste + integração contínua básica | 🔴 aberta 24/09/2026 |
| 3 | Modelo de Elemento | ⏳ |
| 4 | Vocabulário genérico e desacoplamento do núcleo | ⏳ |
| 5 | Primeiros testes nas duas bancadas + feedback | ⏳ |
| 6 | Autonomia completa | ⏳ |

Trilhas paralelas. Não são fases, não têm gate e não entram no caminho crítico — por isso não violam a regra de uma frente por vez (§7.4).

| Trilha | O que é | Condição para entrar no caminho crítico |
| --- | --- | --- |
| Detecção por modelo treinado | Prova de conceito de localização semântica de elementos | Acurácia medida. Não pode ser locator primário antes disso — promover tecnologia não validada a centro contraria “tecnologia como plugin” e põe o desacoplamento atrás de uma aposta |
| SISLAB | Exploração: conhecer o sistema, capturar telas, observar comportamento | Nenhuma por ora. Se receber gate, vira frente aberta e a regra do §7.4 é quebrada |

### Fase 1 — Documentação de projeto

Objetivo: a documentação descreve o que o framework deve fazer, antes de existir código que faça.

| # | Entregável | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | VTAE_Projeto.md — este documento | ☑ 18/08/2026 |
| 1.2 | VTAE_Manual_Criacao_Testes.md — formato, passo a passo, critério de administrável, escapes Python | ☑ 18/08/2026 |
| 1.3 | VTAE_Manual_Tecnico.md — vocabulário de tipos, contrato de cada um, escolha de tecnologia | ☑ 18/08/2026 |
| 1.4 | VTAE_Roadmap.md — fases 1–6, memória operacional, anexo de legado | ☑ 18/08/2026 |
| 1.5 | Bancada web escolhida — SauceDemo | ☑ 18/08/2026 |
| 1.6 | Documentos legados removidos ou marcados como tal | ☑ 27/08/2026 |
| 1.7 | Revisão final de Helio nos quatro documentos | ☑ 27/08/2026 |
| 1.8 | Definir quem escreve o código do núcleo (não os testes) — decisão 24 | ☑ 27/08/2026 |

Gate — critério de parada: um leitor que não participou das conversas consegue, lendo apenas os quatro documentos, dizer o que o framework é, o que ele não é, qual o próximo passo e como saber se deu certo. Atingido isso, a Fase 1 fecha, mesmo que haja parágrafos melhoráveis.

### Fase 2 — Formato declarativo do teste + integração contínua básica

Objetivo: consolidar e generalizar o formato declarativo que já existe, reduzir o que escapa para Python, e garantir que os testes rodem em pipeline desde cedo.

Ponto de partida real: o motor declarativo existe e funciona. Um teste já é um arquivo de cerca de 22 linhas, sem coordenada, sem espera fixa e sem verificação manual; o motor confere sozinho tudo o que preenche, valida o arquivo inteiro antes do primeiro clique e espera por condição. Não há formato a inventar — há formato a documentar, generalizar e simplificar.

| # | Entregável | Estado |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Formato existente documentado e aprovado como contrato | ☐ |
| 2.2 | Plano de teste embutido no próprio arquivo | ☐ |
| 2.3 | Redução dos passos nomeados — o genérico vira verbo do motor | ◐ 24/09 — abrir, esperar, clicar e teclar viraram verbos (decisão 26) |
| 2.4 | Campo de versão no formato do teste, para permitir migração futura | ☐ |
| 2.5 | Critério de administrável definido e atingido | ☐ |
| 2.6 | Especificação do modo híbrido — quando o escape Python é permitido | ☑ 18/08 no Manual de Criação §9 — validar na prática |
| 2.7 | Métricas de administrabilidade coletadas automaticamente | ☐ |
| 2.8 | Pipeline de integração contínua para execução web sem interface | ☐ |

Critério para promover passo nomeado a verbo (item 2.3): aparece em duas telas — candidato; em três — obrigatório. Sem esse número a redução vira julgamento subjetivo e não fecha.

Gate: ao menos 80% dos passos declarativos, escapes Python documentados e justificados, critério de administrável atingido, 3 execuções consecutivas na bancada desktop e pipeline executando a parte web.

Dívida assumida: o pipeline será construído sobre o vocabulário ainda acoplado e precisará de ajuste após a Fase 4. Aceita conscientemente — registrar no Roadmap.

### Fase 3 — Modelo de Elemento

Objetivo: onde o elemento está e como verificá-lo ficam num registro único, fora do teste.

Ponto de partida real: o registro existe e funciona — cada elemento declarado uma vez, com tipo e locators. Falta herança, neutralidade e registro da estratégia usada.

| # | Entregável | Estado |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Herança de elementos comuns — elemento repetido declarado uma vez só | ☐ |
| 3.2 | Registro explícito de qual locator foi usado em cada resolução | ☐ |
| 3.3 | Vocabulário de locator neutro, servindo desktop e web | ☐ |
| 3.4 | Camada de verificação declarada por elemento, sem padrão implícito | ☐ |
| 3.5 | Catálogo de elementos comuns como biblioteca base | ☐ |
| 3.6 | Cadeia de fallback entre locators, com registro de qual foi usado | ☐ |

Gate: a bancada usando o registro, sem coordenada escrita dentro de teste, 3 execuções consecutivas.

Sobre detecção por modelo treinado: entra aqui como locator adicional se a trilha paralela já tiver demonstrado acurácia. Não é condição para o gate.

### Fase 4 — Vocabulário genérico e desacoplamento do núcleo

Objetivo: eliminar do núcleo todo conhecimento de sistema específico. É a fase que ataca o acoplamento registrado no §6.

Tipos de campo — vocabulário alvo:

| Tipo | O que significa | Exemplo |
| --- | --- | --- |
| Texto | Aceita qualquer valor digitado | Nome, observação |
| Data | Texto com máscara — o sistema reformata; verificado por estrutura | Data de nascimento |
| Seleção | Valor pertence a um domínio conhecido | Sexo, estado civil |
| Ação | Botão, menu, comando — provoca transição | Salvar, pesquisar |
| Resultado | Produzido pelo sistema, nunca digitado | Matrícula gerada |

Estado não entra no vocabulário alvo: não há código nem teste que precise dele, e a confirmação de que a tela reagiu já é papel de Ação. Nasce quando uma bancada mostrar a necessidade — decisão 25.

| # | Entregável | Estado |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Contrato de cada tipo especificado | ☐ |
| 4.2 | Vocabulário de tipos neutro no núcleo | ☐ |
| 4.3 | Verbos sem mecânica embutida — o núcleo diz salvar, o runner decide como | ◐ salvar sem mecânica fixa desde 24/09 (decisão 26); falta seleção |
| 4.4 | Constantes e pausas específicas movidas para fora do núcleo | ☐ |
| 4.5 | Implementação nos runners desktop e web | ☐ |
| 4.6 | Estratégias de verificação plugáveis, nenhuma obrigatória | ☐ |
| 4.7 | Um passo = um campo | ☐ |
| 4.8 | Prova de independência (§3.1) retorna vazio | ☐ |
| 4.9 | Migração dos testes já escritos para o vocabulário novo | ☐ |

Gate: primeiro gate duplo do projeto. A prova de independência passa e o mesmo teste declarado roda nas duas bancadas trocando só a camada que toca a tela, 3 execuções consecutivas em cada.

### Fase 5 — Primeiros testes nas duas bancadas + feedback

Objetivo: provar o conjunto construindo testes novos do zero — não adaptando os históricos.

| # | Entregável | Estado |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Teste desktop declarado e rodando no modelo novo | ☐ |
| 5.2 | Teste web declarado e rodando no modelo novo | ☐ |
| 5.3 | Encadeamento entre testes com propagação de dado | ☐ |
| 5.4 | Terceira bancada, de outro sistema, confirmando ausência de acoplamento | ☐ |
| 5.5 | Feedback de dois usuários independentes — ou a alternativa do §3.3 | ☐ |

Gate: testes novos criados sem alterar o núcleo, 3 execuções consecutivas em cada bancada, feedback registrado.

### Fase 6 — Autonomia completa

Objetivo: reduzir calibração manual, executar sem intervenção humana, ter pipeline completo com alertas.

| # | Entregável | Estado |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Reconhecimento automático de elementos — calibração manual próxima de zero | ☐ |
| 6.2 | Geração de rascunho a partir de interação capturada | ☐ |
| 6.3 | Execução automatizada em servidor — desktop e web | ☐ |
| 6.4 | Publicação automática de resultado | ☐ |
| 6.5 | Alerta automático de regressão | ☐ |
| 6.6 | Coleta automática dos KPIs | ☐ |

Gate: jornada completa sem intervenção humana. KPIs atingidos por 3 meses consecutivos. Pronto para v1.0.

## 5. Testes atuais — referência histórica

Os testes existentes cumpriram seu papel: provaram que a automação era possível e revelaram os padrões que sustentam este projeto.

A partir de agora são consulta. Não recebem calibração, gate ou refatoração, e não são critério de nada. A suíte será construída do zero sobre o formato declarativo.

Validade do acervo: reavaliar em 6 meses. O que não tiver sido consultado nesse período é peso morto e sai do repositório — coerente com a regra de dívida do §7.4.

## 6. Acoplamento existente no núcleo — registrado, não escondido

Leitura do código encontrou conhecimento de um sistema específico dentro do núcleo genérico. Registrado aqui porque é alvo declarado da Fase 4 e porque é a evidência que sustenta o gate duplo.

| Onde | O que está embutido |
| --- | --- |
| Verbo de salvar | Resolvido em 24/09/2026 (decisão 26): salvar aceita botão declarado ou qualquer tecla |
| Vocabulário de tipos | Nomes vindos de um recurso específico de uma plataforma, não do domínio de teste |
| Mecânica de seleção | Sequência de teclas particular fixada no núcleo |
| Constantes de limpeza e pausa | Valores escolhidos pelo comportamento de um único sistema |

Nada disso foi descuido: é o resultado previsível de existir uma única bancada. O código chega a declarar a intenção de servir web no mesmo arquivo em que fixa a mecânica de um sistema. Intenção não sobrevive sem mecanismo que a cobre — o mecanismo é o gate duplo.

Segundo alvo, de natureza diferente: os passos nomeados. Hoje cada tela precisa de código Python próprio para navegação e regras que o motor não generaliza. É aí que mora a complexidade que torna o framework difícil de administrar — não no arquivo declarativo.

## 7. Método de trabalho

### 7.1 Regras inegociáveis

- Nunca criar ou alterar arquivo sem ver o conteúdo atual primeiro.

- Nunca gerar arquivo completo sem que Helio peça expressamente.

- Alteração pontual: informar onde e o quê — não gerar arquivo inteiro.

- Nada cosmético — cada mudança responde uma das 5 perguntas ou melhora um KPI.

- Não circular — abordagem que falhou duas vezes é trocada, não repetida.

- Documentação antes de código. Sempre.

- Plano de teste antes do teste — e ele mora junto do teste.

- Medir antes de confiar — nenhuma afirmação sobre comportamento sem evidência.

- Descoberta que contraria este documento volta para cá antes de virar qualquer outra coisa.

- Funcionalidade sem KPI associado não entra no roadmap.

### 7.2 Regra de aprendizado

Nenhum código entra sem que Helio entenda o que faz e por quê. Todo diff vem com: o que muda, por que muda, qual conceito está em jogo. Toda peça nova é apresentada em português antes de virar código. Helio escreve os testes; Claude revisa, explica e aponta onde e por quê. A velocidade se ajusta à absorção — o projeto não tem prazo, tem ordem e gates.

### 7.3 Gate de qualidade

Três execuções consecutivas sem falha antes de considerar qualquer padrão validado. A partir da Fase 4, em bancada desktop e web. Degradação de qualquer estratégia sempre registra aviso explícito — nunca silenciosa.

### 7.4 Escopo e dívida técnica

Uma frente aberta por vez — “só mais uma funcionalidade” é o maior risco do projeto.

Dívida é registrada, nunca escondida: vai para o Roadmap com data e impacto; a que não for tocada em 2 meses é reavaliada; a que afeta KPI tem prioridade sobre funcionalidade nova.

## 8. Fora de escopo / congelado

| Item | Decisão |
| --- | --- |
| Refatoração dos testes históricos | Eliminada — são consulta |
| Acesso a banco de dados | Congelado por decisão de segurança |
| Escrita via camada de acessibilidade | Experimento futuro isolado |
| Mobile | Fora do horizonte atual |
| Record & replay como teste final | Descartado — saída é sempre rascunho |
| Ferramenta externa como fonte do plano de teste | Descartada — plano vive junto do teste |
| Documento fora dos quatro do §0.1 | Não se cria sem alterar este documento antes |
| Multiusuário simultâneo | Não antes do v1.0 |
| Detecção por modelo treinado como locator primário | Não antes de prova de acurácia medida |

## 9. Decisões

| # | Decisão | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Framework independente de sistema; sistemas são campo de prova | ✅ 12/08/2026 |
| 2 | Testes atuais viram referência histórica | ✅ 12/08/2026 |
| 3 | Gate duplo desktop/web | ✅ 12/08/2026 · vigência a partir da Fase 4 — 18/08/2026 |
| 4 | Fases 1–6; refatoração geral eliminada | ✅ 12/08/2026 |
| 5 | Plano de teste junto do teste | ✅ 12/08/2026 |
| 6 | Documentação antes de código | ✅ 12/08/2026 |
| 7 | Um teste = um arquivo declarativo | ✅ formato já existe; consolidar na Fase 2 |
| 8 | Quatro documentos; versão fora do nome do arquivo | ✅ 12/08/2026 |
| 9 | Roadmap como memória operacional | ✅ 12/08/2026 |
| 10 | Motor declarativo substituiu o interpretador anterior | ✅ verificado 12/08/2026 |
| 11 | KPIs como critério de sucesso | ✅ 18/08/2026 |
| 12 | Modo híbrido declarativo/Python com escape controlado | ✅ 18/08/2026 |
| 13 | Feedback de usuários a partir da Fase 5, com alternativa | ✅ 18/08/2026 |
| 14 | Definição de done do v1.0 | ✅ 18/08/2026 |
| 15 | Integração contínua básica na Fase 2, plena na Fase 6 | ✅ 18/08/2026 |
| 16 | Detecção por modelo treinado como trilha paralela, não como fase | ✅ 18/08/2026 |
| 17 | Campo de versão no formato do teste | ✅ 18/08/2026 |
| 18 | Critério numérico para promover passo nomeado a verbo | ✅ 18/08/2026 |
| 19 | Critério de parada da Fase 1 | ✅ 18/08/2026 |
| 20 | Bancada web — SauceDemo, com the-internet como apoio | ✅ 18/08/2026 |
| 21 | Terceira bancada — aplicação real (MSI3 candidata) | ⏳ Helio decide |
| 22 | Nome público do framework | ⏳ Helio decide |
| 23 | SISLAB tratado como exploração, sem gate e fora do caminho crítico | ✅ 18/08/2026 |
| 24 | Quem escreve o código do núcleo (não os testes) | ✅ 27/08/2026 — Claude propõe, Helio digita (mesmo padrão da §7.2) · exceção: protótipo descartável fora do repositório para provar arquitetura antes do código oficial |
| 25 | Tipos alvo: texto, data, selecao, acao, resultado. Estado fica fora até uma bancada exigir | ✅ 24/09/2026 |
| 26 | Verbos genéricos no roteiro (abrir, esperar, clicar, teclar); salvar por botão ou tecla; campo sigiloso; {dado:x}; vtae executar e vtae mapear; camada exata (pyjab) opcional | ✅ 24/09/2026 |

## 10. Riscos

### 10.1 Riscos de projeto

| Risco | Prob. | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Desenvolvedor único com escopo amplo | Alta | Alto | Fases sequenciais com gate — uma frente por vez |
| Código mais rápido que a absorção | Média | Alto | Velocidade cede ao aprendizado |
| Bancada única contamina o núcleo | Alta | Alto | Gate duplo; acoplamento já diagnosticado (§6) |
| Framework complexo demais para usar | Média | Alto | Critério de administrável como gate da Fase 2 |
| Documentação divergir do código | Média | Alto | Documentação vem antes e é o contrato |
| Proliferação de documentos | Baixa | Médio | Quatro documentos fixos |
| Perda de foco por acúmulo de funcionalidades | Alta | Médio | Sem KPI não entra; dívida registrada e reavaliada |
| Refinar documentação em vez de implementar | Média | Alto | Critério de parada da Fase 1; leme muda por decisão, não por refinamento |
| Feedback depende de terceiros | Média | Médio | Alternativa por auditoria documental (§3.3) |

### 10.2 Riscos técnicos

| Risco | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Detecção por modelo treinado sem acurácia | Trilha paralela não conclui | Não gateia fase alguma; fallback mantido |
| Leitura de texto instável entre resoluções | Falsos negativos no desktop | Múltiplas camadas com fallback e aviso |
| Interface web dinâmica quebra locators | Manutenção alta | Múltiplos locators por elemento |
| Latência em execução remota | Falhas intermitentes | Espera por condição, nunca por tempo fixo |
| Incompatibilidade de dependências | Instalação quebra | Versões fixadas; teste de instalação no pipeline |
| Falha silenciosa em verificação | Falso negativo — inaceitável | Toda verificação falha alto; auditoria periódica |
| Execução desktop em pipeline | Depende de máquina com interface gráfica | Agente dedicado; simulação para testes de lógica |

## 11. Estado atual — honesto

| Área | Estado |
| --- | --- |
| Motor declarativo | Existe e funciona — consolidar na Fase 2 |
| Formato declarativo de teste | Existe — falta documentar, generalizar e simplificar |
| Modelo de Elemento | Existe e funciona — falta herança e neutralidade |
| Vocabulário do núcleo | Acoplado a uma plataforma específica — Fase 4 |
| Passos nomeados por tela | Verbos genéricos cobrem abrir, esperar, clicar e teclar (decisão 26). Passo nomeado só para regra de negócio da tela |
| Testes históricos | Congelados como consulta |
| Bancada web | Escolhida (SauceDemo) — ainda não montada |
| Plano de teste no arquivo | Não existe — Fase 2 |
| Integração contínua | Não existe — Fase 2 (básica), Fase 6 (plena) |
| Detecção por modelo treinado | Prova de conceito não iniciada — trilha paralela |
| KPIs | Definidos, não coletados — Fase 6 |
| Acesso a banco | Congelado |

## 12. Próximos passos

Sem prazo — ordem e gates, conforme §7.2.

- Helio cria sozinho o primeiro teste num sistema real seguindo o §0 do Manual de Criação, até o gate de 3 execuções.

- Documentar o formato declarativo existente com exemplos reais.

- Identificar os passos nomeados que se repetem — candidatos a verbo pelo critério de duas telas.

- Montar a bancada web (SauceDemo) e o pipeline básico.

- Iniciar a prova de conceito de detecção por modelo treinado, em paralelo, sem gate.

## Anexo — Glossário

Bancada — sistema real usado para provar um padrão. Muda; o framework permanece.

Gate — 3 execuções consecutivas sem falha. Gate duplo exige desktop e web, a partir da Fase 4.

Locator — forma de encontrar um elemento na tela. Um elemento pode ter vários.

Modelo de Elemento — registro único por objeto de tela, com tipo e todos os locators.

Passo nomeado — código específico de uma tela, para o que o motor ainda não generaliza.

Runner — camada que toca a tela.

Veredito — resultado da comparação entre o esperado e o valor real lido.

Degradação — o motor conseguiu, mas por caminho menos preciso que o declarado. Sempre avisada.

Jornada — encadeamento de testes com propagação de dado.

Bootstrap — recurso não calibrado gera aviso e é pulado; nunca quebra a execução.

VTAE — Visual Test Automation Engine · Documento de Projeto · v2 · 24/09/2026