VTAE

Visual Test Automation Engine

Roadmap & Checklist — Ordem de Execução Sugerida

Versão 0.5.20 | Automação de Testes

# 1. Contexto e principio orientador

O VTAE é um framework de automação de testes hibrido. Combina OpenCV(https://docs.opencv.org/5.0/), Playwright (https://learn.microsoft.com/pt-br/microsoft-edge/playwright/) e EasyOCR (https://www.jaided.ai/easyocr/documentation/); para automatizar sistemas legados (oracle forms, citrix) e aplicações web modernas.

Principio orientador: "O que acontece no real deve estar nas evidencias." Um teste que executa sem validar resultados e um script, não um teste é so execução de scripts. Cada step deve responder: o que foi executado, o que foi digitado, se o sistema respondeu corretamente, por que falhou e se o sistema esta estável ao longo do tempo.

# 2. Estado atual dos flows (v 0.5.20)

Legenda: verde = gate fechado / validado | amarelo = reorganização pendente | vermelho = gate aberto ou falta validação 3x

| Flow | Steps | Validado | Status | Pendencias |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LoginSi3Flow | L01-L03 | 3x 22/06 | ✅ Gate fechado | Unitários pendentes |
| CadastroPacienteMinFlow | CM01-CM10 | 3x 25/06 | ✅ Gate fechado | Unitários pendentes |
| CadastroPacienteFlow | CP01-CP23 | 3x | ⚠ Reorganizar | Mover para si3/cadastro_paciente/ · propagar _selecionar_em_lov (CP06, CP07, CP12) · _verify nos obrigatórios |
| AdmissaoAmbulatorioFlow | AB01-AB16 | 3x 11/06 | ⚠ Gate aberto | Fase 1 Passo B/C/D: guards AB06-AB12 · diagnosticar AB15 OCR |
| AdmissaoInternacaoFlow | AI01-AI19 | 3x 10/06 | ✅ Validado | OCR leito AI18 (bootstrap) — pos-gate |
| AgendamentoFlow | AG01-AG13 | 3x | ✅ Validado | OCR nr_agendamento AG13 — pos-gate |
| AdmissaoComAgendamentoFlow | — | Pendente | 🔴 Falta 3x | Validar 3x consecutivas pos-gate |
| SisLab: LoginFlow + CF | 3 + CF10 | 3x | ✅ Validado | Observabilidade pos-gate internação |
| MSI3: FA + TA | FA10 + TA9 | 3x | ✅ Validado | — |

# 3. Roadmap — ordem de execução sugerida

Regra de ouro: fechar o gate antes de abrir novas frentes. Reorganizar flows antes de propagar observabilidade, alterações sempre cirúrgicas.

| # | Prioridade | Ação | Detalhes | Gate / Critério |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IMEDIATO | Passo C — diagnosticar AB15 | Rodar testar_regiao_ocr.py na região nr_admissao_amb. OCR retornou '' em 12/06. Verificar se campo mudou de posição. | Leitura correta antes de avançar para Passo D |
| 2 | IMEDIATO | Passo B — capturar popup_erro_generico.png | Salvar em templates/si3/common/. Rodar diagnose() com score >= 0.88. Aproveitar sessão com SI3 aberto (mesmo momento do item 1). | Score >= 0.88 no diagnose() |
| 3 | GATE | Passo D — guards AB06-AB12 | D.1 AB06 > D.2 AB07 > D.3 AB08 > D.4 AB09-AB11 > D.5 AB12. Um campo por vez: testar_regiao_ocr.py > ajusta região > roda ambulatório 1x > confirma > próximo. | Ambulatório 3x consecutivo com todos guards ativos |
| 4 | GATE | Passo E — cenário negativo | Substituir lista de valores por entradas invalidas no YAML. Flow digita > sistema rejeita > OCR le campo vazio > AssertionError. Sem dependência de popup especifico. | AssertionError gerado corretamente com dado invalido |
| 5 | PROXIMO | Reorganizar CadastroPacienteFlow — Etapa A | SEM tocar logica. Mover para src/flows/si3/cadastro_paciente/ com __init__.py. Atualizar imports nos fixtures e run.py. | 1x passando sem regressão |
| 6 | PROXIMO | Observabilidade CadastroPacienteFlow — Etapa B | Somente apos Etapa A. Propagar _selecionar_em_lov em CP06, CP07, CP12. Adicionar _verify_campo_obrigatorio nos obrigatorios. Upload do arquivo atual antes de cada alteracao. | 3x consecutivas com guards ativos |
| 7 | PROXIMO | Validar AdmissaoComAgendamentoFlow 3x | Estava pendente antes de MinFlow. Confirmar estabilidade pos-reorganizacao. | 3x consecutivas |
| 8 | PROXIMO | Triagem dos 91 testes unitarios | Causa provavel: mocks desatualizados. Atualizar _runner_ok() com verify_lov.return_value=(True,'') e verify_fill.return_value=(True,''). Criar unitarios para LoginSi3Flow e CadastroPacienteMinFlow. | 0 falhas em tests/unit/ |
| 9 | FUTURO | OCR obrigatorio: AB15, AI18, AG13 | Calibrar regioes com testar_regiao_ocr.py. Padrão CM09: OCR + re.findall + _salvar_estado_jornada. | OCR lendo corretamente em 3x |
| 10 | FUTURO | Observabilidade para internacao | AI06-AI12. Mesmo padrao do ambulatorio. Gate: 3x apos cada campo. | Internacao 3x com guards ativos |
| 11 | FUTURO | Fase 3 — cenarios negativos (convenio invalido) | Substituir listas por valores invalidos no YAML para todos os flows validados. | AssertionError correto em cada flow |
| 12 | FUTURO | Fase 4 — Fail Fast generico + flakiness_monitor | Fail fast centralizado no BaseFlow. Monitor de flakiness por step. | — |
| 13 | FUTURO | Fase 5 — Dashboard gerencial | Visualizacao de execucoes, historico de pass/fail, tendencias. | — |
| 14 | DEFERIDO | Spike Python pyjab — Java Access Bridge | Acessar objetos Oracle Forms via TestComplete Object Spy pattern. Investigar somente apos gate ambulatorio fechado. | Investigar apos item 4 |
| 15 | DEFERIDO | Integracao banco SI3 | Query direta para buscar pacientes/leitos validos. Posterior ao spike Java Bridge. | Posterior ao item 14 |
| 16 | DEFERIDO | Fase 6 — YOLO + CI/CD + Portfolio | Integracao continua, execucao automatica agendada. | — |

# 4. Detalhamento — Fase 1 Gate (ambulatorio)

## Passo C — diagnosticar AB15 (IMEDIATO)

Com o SI3 aberto, rodar:

python scripts/testar_regiao_ocr.py

Verificar os arquivos gerados _crop_raw.png e _crop_proc.png. Se a regiao estiver vazia ou cortando outro elemento, recalibrar as coordenadas em configs/si3/si3_ambulatorio/config.yaml na chave nr_admissao_amb.

Se a regiao estiver correta mas o OCR nao ler: aumentar altura da regiao (minimo 18px) e rodar testar_regiao_ocr.py novamente. Score deve ser lido corretamente antes de avancar.

## Passo B — capturar popup_erro_generico.png (IMEDIATO, mesma sessao)

Com o SI3 aberto (aproveitar a mesma sessao do Passo C):

python -c "import pyautogui, time; time.sleep(3); pyautogui.screenshot('screenshot_popup.png')"

Recortar com PIL e salvar em templates/si3/common/popup_erro_generico.png. Validar com diagnose() — template primeiro, screenshot depois. Score >= 0.88 antes de prosseguir.

## Passo D — calibrar guards AB06-AB12 (apos B e C resolvidos)

Sequencia obrigatoria — um campo por vez:

- D.1 — AB06: rodar testar_regiao_ocr.py > ajustar regiao > rodar ambulatorio 1x > confirmar > avancar

- D.2 — AB07: idem

- D.3 — AB08: idem

- D.4 — AB09, AB10, AB11: idem (podem ser agrupados se forem campos sequenciais)

- D.5 — AB12: idem. Apos D.5: rodar ambulatorio 3x consecutivas com todos guards ativos.

## Passo E — cenario negativo (apos gate D completo)

Substituir listas de valores validos por entradas invalidas no config.yaml (chave paises_naturalizado_negativo ou equivalente). Executar o flow. O sistema deve rejeitar. O OCR deve ler campo vazio ou diferente. _verify_campo_obrigatorio deve levantar AssertionError. Nao depende de popup especifico — e a consequencia que valida, nao o sintoma.

# 5. Reorganizacao CadastroPacienteFlow (pos-gate)

## Etapa A — apenas estrutura de pastas (sem tocar logica)

- Criar src/flows/si3/cadastro_paciente/ com __init__.py vazio

- Mover cadastro_paciente_flow.py para a nova pasta

- Atualizar imports em tests/integration/si3/components/cadastro_paciente_fixture.py

- Atualizar src/cli/run.py nos tres dicionarios (MODULOS, TESTES, _MAPA_TESTE_SISTEMA)

- Rodar vtae run --test cadastro_paciente_jornada 1x para confirmar sem regressao

- Gate: 1x passando. Nao avancar para Etapa B enquanto houver falha.

## Etapa B — propagar observabilidade (apos Etapa A validada)

REGRA: upload do arquivo atual antes de qualquer alteracao. Nenhum arquivo completo gerado sem o upload.

- CP06: substituir logica de LOV por _selecionar_em_lov() — upload do flow atual primeiro

- CP07: idem

- CP12: idem

- Campos obrigatorios: adicionar _verify_campo_obrigatorio com _similar()

- Campos opcionais: adicionar _verify_campo_opcional

- Rodar vtae run --test cadastro_paciente_jornada 3x consecutivas

# 6. Padroes consolidados — nunca reintroduzir

| Padrao | Regra |
| --- | --- |
| Playwright bloqueado para Oracle Forms | Usar subprocess.Popen com Edge. Oracle Forms detecta depuracao remota. |
| Templates sempre via pyautogui + PIL | Win+Shift+S captura em resolucao logica (DPI/zoom). Resultado: score ~0.0 no diagnose(). |
| diagnose() — ordem obrigatoria | template primeiro, screenshot depois. Inversao retorna score 0.0 sempre. |
| regioes_ocr no YAML | Espaco obrigatorio apos dois pontos: { x1: 27 } correto vs { x1:27 } errado. |
| TAB nao fecha LOV | Sempre clicar OK explicitamente. Cada LOV tem seu proprio btn_ok. |
| Ctrl+S nao salva em Oracle Forms | Usar F10. |
| Ctrl+A em campos com mascara | Nao funciona. Usar backspace(10x) + type_text. |
| Coordenadas com janela maximizada | Oracle Forms pode abrir em tamanho reduzido. Adicionar maximize() via pygetwindow. |
| Dois FlowContext separados | Quando dois flows tem configs diferentes, nunca misturar coordenadas. |
| Tela Pacientes (lista) | Fundo variavel — templates nao funcionam. Usar pygetwindow por titulo. |
| Popup HC-INCOR | Modal interno sem window handle. Detectar via template is_visible() threshold 0.75. |
| Campos com mascara (data, CPF) | Nao usar _verify_campo_obrigatorio com valor exato. Verificar por estrutura (minimo de digitos). |
| pyperclip.copy() + Ctrl+V | Delay minimo 0.15s entre copy e paste. Delay 0.5s entre clique e acao seguinte. |
| .env sem comentario inline | Comentarios sempre em linha separada acima. Valor com # inline e truncado. |
| run.py — subprocess | Sempre sys.executable, nunca a string 'python'. |
| Score templates Oracle Forms via Edge | Teto real pode ser < 0.88. Documentar threshold no codigo se abaixo. Verificar unicidade. |

# 7. Historico de versoes

| Versao | Data | Principal entrega |
| --- | --- | --- |
| v0.5.20 | 25/06/2026 | ✅ _normalizar() + _similar() Levenshtein 30% + verificacao por estrutura (data). CadastroPacienteMinFlow gate fechado. |
| v0.5.19 | 25/06/2026 | ✅ _selecionar_em_lov() padrao universal LOV. CM05-CM10 calibrados. OCR matricula CM09. |
| v0.5.18 | 23/06/2026 | ✅ LoginSi3Flow 3x. browser_launcher.py (subprocess, nao Playwright). _verify_campo_obrigatorio + _verify_campo_opcional no BaseFlow. Subpastas por assunto em src/flows/. |
| v0.5.17 | 19/06/2026 | ✅ instalar.bat + vtae.bat. run.py usa sys.executable. pytest-repeat. Race condition clipboard CP19 corrigida. |
| v0.5.16 | 12/06/2026 | ✅ _parsear_env_file nao corta mais # inline. default ocr_engine=easyocr. backspace(10x) campo com mascara. testar_regiao_ocr.py. |
| v0.5.15 | 11/06/2026 | ✅ Jornada ambulatorio 3x consecutivas (pacientes 49976892/94/95). |
| v0.5.14 | 10/06/2026 | ✅ Jornada internacao 3x consecutivas (pacientes 49976883/84/85). AI18 saida multi-tela reescrita. |
| v0.5.12 | 08/06/2026 | ✅ _clicar_aguardar() no BaseFlow. observer.inject_logger(ctx) obrigatorio. |
| v0.5.11 | 03/06/2026 | ✅ Tesseract removido — EasyOCR via pip puro. verify_fill e verify_lov retornam (bool, str). |
| v0.5.9d | 29/05/2026 | ✅ AdmissaoInternacaoFlow AI01-AI18 validado. |
| v0.5.9b | 27/05/2026 | ✅ AgendamentoFlow AG01-AG13 validado 3x. |
| v0.5.9a | 26/05/2026 | ✅ AdmissaoAmbulatorioFlow AB01-AB15 validado 3x. |
| v0.4.0 | 02/05/2026 | ✅ Clean Architecture: estrutura src/ com separacao por sistema. |

InCor — Automacao de Testes  |  VTAE Roadmap & Checklist  |  v0.5.20  |  25/06/2026