Table of Contents

VTAE — Roadmap	1

Onde estamos	1

Próximo passo	2

Convenções	2

Fase 1 — Documentação de projeto	2

Fase 2 — Formato declarativo + integração contínua básica	3

Fase 3 — Modelo de Elemento	3

Fase 4 — Vocabulário genérico e desacoplamento do núcleo	4

Fase 5 — Primeiros testes nas duas bancadas + feedback	4

Fase 6 — Autonomia completa	4

Trilhas paralelas	5

Bancadas	5

Decisões pendentes	6

Decisões resolvidas	6

Dívida técnica registrada	6

Impedimentos	6

Anexo A — Legado arquivado	6

Histórico de sessões	7

# VTAE — Roadmap

Versão: v2 · Atualizado: 23/10/2026 Documento acima deste: VTAE_Projeto.md

Este documento é a memória operacional do projeto. É o primeiro a ser lido no início de cada sessão: diz onde o trabalho parou e o que vem a seguir. Ocupa o lugar dos antigos prompts de instrução versionados.

É um recorte do Projeto, não uma fonte paralela. Se algo aqui contraria o Projeto, o Projeto vence e este documento se corrige.

## Onde estamos

Fase 1 — Documentação de projeto: FECHADA em 27/08/2026. Critério de parada atingido: os quatro documentos, lidos sozinhos, dizem o que o framework é, o que não é, qual o próximo passo e como saber se deu certo.

O projeto passou por revisão de direção em 12/08 e por consolidação em 18/08. O VTAE deixou de ser descrito como automação dos sistemas do InCor e passou a ser tratado como framework independente, com os sistemas atuais servindo de campo de prova. Os testes existentes viraram referência histórica. As fases foram renumeradas, ganharam KPIs, definição de done e modo híbrido.

Fase 2 aberta em 24/09/2026 com a decisão 26: verbos genéricos, vtae executar, vtae mapear e a aula do zero ao gate (§0 do Manual de Criação).

## Próximo passo

Login do sistema de prova migrou para APEX e foi refeito do zero por Helio: gate 3/3 fechado em 23/10. Os testes antigos foram apagados para recomeçar do zero no formato novo. Agora Helio cria sozinho o teste de cadastro, remapeado do zero (§0.9: preencher, salvar, ler_resultado), até o gate de 3 execuções. Cada travamento vira correção no manual ou no framework.

## Convenções

- ☑  concluído · ☐ pendente · ⏳ bloqueado por decisão

- Gate padrão: 3 execuções consecutivas sem falha

- Gate duplo (desktop + web): vale para padrão novo, a partir da Fase 4

## Fase 1 — Documentação de projeto

| # | Entregável | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | VTAE_Projeto.md consolidado | ☑ 18/08/2026 |
| 1.2 | VTAE_Manual_Criacao_Testes.md alinhado — KPIs, modo híbrido, versão do formato | ☑ 18/08/2026 |
| 1.3 | VTAE_Manual_Tecnico.md alinhado | ☑ 18/08/2026 |
| 1.4 | VTAE_Roadmap.md (este) alinhado | ☑ 18/08/2026 |
| 1.5 | Bancada web escolhida — SauceDemo | ☑ 18/08/2026 |
| 1.6 | Documentos legados removidos | ☑ 27/08/2026 |
| 1.7 | Revisão final de Helio nos quatro documentos | ☑ 27/08/2026 |
| 1.8 | Definir quem escreve o código do núcleo (não os testes) | ☑ 27/08/2026 |

Gate — critério de parada: um leitor que não participou das conversas consegue, lendo apenas os quatro documentos, dizer o que o framework é, o que não é, qual o próximo passo e como saber se deu certo. Atingido isso, a fase fecha mesmo que haja parágrafos melhoráveis.

## Fase 2 — Formato declarativo + integração contínua básica

| # | Entregável | Estado |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Formato existente documentado e aprovado como contrato | ☐ |
| 2.2 | Plano de teste embutido no próprio arquivo | ☐ |
| 2.3 | Redução dos passos nomeados — critério: 2 telas candidato, 3 obrigatório | ◐ 24/09 — abrir, esperar, clicar e teclar viraram verbos (decisão 26); 25/09 — clicar_duas_vezes promovido pelo critério de 3 telas (menu e item médico nas duas admissões) |
| 2.4 | Campo de versão no formato do teste | ☐ |
| 2.5 | Critério de administrável atingido (Manual de Criação §8) | ☐ |
| 2.6 | Especificação do modo híbrido | ☑ 18/08 no Manual de Criação §9 — validar na prática |
| 2.7 | Métricas de administrabilidade coletadas automaticamente | ☐ |
| 2.8 | Pipeline de integração contínua para execução web sem interface | ☐ |

Gate: ≥80% dos passos declarativos, escapes documentados, critério de administrável atingido, 3 execuções consecutivas na bancada desktop, pipeline executando a parte web.

## Fase 3 — Modelo de Elemento

| # | Entregável | Estado |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Herança de elementos comuns | ☐ evidência 25/09: tela_principal repetido entre login e cadastro |
| 3.2 | Registro explícito de qual locator foi usado | ☐ |
| 3.3 | Vocabulário de locator neutro, desktop e web | ☐ |
| 3.4 | Camada de verificação declarada por elemento | ☐ |
| 3.5 | Catálogo de elementos comuns como biblioteca base | ☐ |
| 3.6 | Cadeia de fallback entre locators, com registro | ☐ |

Gate: bancada usando o registro, sem coordenada dentro de teste, 3 execuções consecutivas.

## Fase 4 — Vocabulário genérico e desacoplamento do núcleo

| # | Entregável | Estado |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Contrato de cada tipo especificado | ☐ |
| 4.2 | Vocabulário de tipos neutro no núcleo | ☐ |
| 4.3 | Verbos sem mecânica embutida | ◐ salvar sem mecânica fixa (24/09); falta seleção |
| 4.4 | Constantes específicas fora do núcleo | ☐ |
| 4.5 | Implementação nos runners desktop e web | ☐ |
| 4.6 | Estratégias de verificação plugáveis | ☐ |
| 4.7 | Um passo = um campo | ☐ |
| 4.8 | Prova de independência retorna vazio | ☐ |
| 4.9 | Migração dos testes já escritos | ☐ |

Gate: primeiro gate duplo do projeto. Prova de independência passa; mesmo teste roda nas duas bancadas trocando só a camada que toca a tela.

## Fase 5 — Primeiros testes nas duas bancadas + feedback

| # | Entregável | Estado |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Teste desktop no modelo novo | ☐ |
| 5.2 | Teste web no modelo novo | ☐ |
| 5.3 | Encadeamento com propagação de dado | ☐ |
| 5.4 | Terceira bancada, de outro sistema | ⏳ decisão 21 |
| 5.5 | Feedback de dois usuários — ou alternativa por auditoria documental | ☐ |

Gate: testes criados sem alterar o núcleo, 3 execuções em cada bancada, feedback registrado.

## Fase 6 — Autonomia completa

| # | Entregável | Estado |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Reconhecimento automático de elementos | ☐ |
| 6.2 | Geração de rascunho a partir de interação capturada | ☐ |
| 6.3 | Execução automatizada em servidor — desktop e web | ☐ |
| 6.4 | Publicação automática de resultado | ☐ |
| 6.5 | Alerta automático de regressão | ☐ |
| 6.6 | Coleta automática dos KPIs | ☐ |

Gate: jornada completa sem intervenção humana; KPIs atingidos por 3 meses consecutivos.

## Trilhas paralelas

Não são fases, não têm gate, não bloqueiam nada e não contam como frente aberta.

### T1 — Detecção por modelo treinado

| # | Item | Estado |
| --- | --- | --- |
| T1.1 | Prova de conceito: detectar campos e botões em capturas existentes | ☐ |
| T1.2 | Medir acurácia contra as capturas já acumuladas | ☐ |
| T1.3 | Se aprovado, entrar como locator plugável no Modelo de Elemento | ☐ |

Condição para promoção: acurácia medida. Não pode ser locator primário antes disso.

### T2 — SISLAB (exploração)

| # | Item | Estado |
| --- | --- | --- |
| T2.1 | Conhecer o sistema, capturar telas, observar comportamento | ☐ |

Limite: exploração não tem gate e não entra no caminho crítico. Se receber gate, vira frente aberta e quebra a regra de uma frente por vez.

## Bancadas

| Bancada | Sistema | Estado |
| --- | --- | --- |
| Desktop | A definir | Piloto CadastroMin removido em 23/10 — testes refeitos do zero |
| Web | SauceDemo | Escolhida 18/08 — a montar |
| Web, apoio | the-internet | Para padrões isolados difíceis |
| Terceira | Aplicação real (MSI3 candidata) | ⏳ decisão 21 |

Por que SauceDemo: jornada completa que exercita os cinco tipos de campo, sem credencial institucional, reproduzível em pipeline. E oferece usuários deliberadamente defeituosos — um vê imagens trocadas e ordenação errada, outro é lento de propósito. Um teste que passa com esses usuários é falso negativo: é a bancada que testa o próprio framework.

Limite reconhecido: site de prática prova portabilidade, não robustez. Por isso a terceira bancada é aplicação real.

## Decisões pendentes

| # | Decisão | Bloqueia |
| --- | --- | --- |
| 21 | Terceira bancada — qual aplicação real | Fase 5 |
| 22 | Nome público do framework | Publicação |

## Decisões resolvidas

| # | Decisão | Resolução | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | Quem escreve o código do núcleo (não os testes) | Claude propõe, Helio digita — mesmo padrão da regra de aprendizado. Exceção: protótipo descartável, fora do repositório, para provar arquitetura antes da implementação oficial. | 27/08/2026 |
| 25 | Vocabulário alvo de tipos | texto, data, selecao, acao, resultado. Estado fica fora até uma bancada exigir. Tabela única de tipos (hoje × alvo) no Manual de Criação §4.1 | 24/09/2026 |
| 26 | Criação de teste sem ajuda, em qualquer sistema | Verbos genéricos no roteiro (abrir, esperar, clicar, teclar); salvar por botão ou tecla; campo sigiloso; {dado:x}; vtae executar e vtae mapear; camada exata (pyjab) opcional. Manual de Criação v3 com a aula do zero ao gate (§0) | 24/09/2026 |

## Dívida técnica registrada

| Item | Origem | Impacto | Reavaliar em |
| --- | --- | --- | --- |
| Pipeline construído sobre vocabulário acoplado | Decisão de antecipar integração contínua para a Fase 2 | Retrabalho após a Fase 4 | Fase 4 |
| teclar e abrir sem execução em tela real (mapear, clicar, esperar e preencher validados em 25/09) | Decisão 26 | Pode falhar no primeiro uso real | Primeiro teste do §0 |
| Pausas fixas onde a janela não é reconhecível pelo sistema | Limitação medida da plataforma | Lentidão e fragilidade pontual | Fase 4 |
| Avisos do motor fora do report.html (estão no log e no JSON) | Correção da degradação, 25/09 | Quem lê só o HTML não vê degradação nem campo não verificado | Teste de cadastro |
| Tolerância do OCR não registrada no log (leu HELIO.PAULIED, aceitou helio.paulier) | Uso real 25/09 | Pode aceitar valor errado em campo gerado | Teste de cadastro |
| Acervo de testes históricos no repositório | Decisão de manter como consulta | Peso morto se não for consultado | 6 meses (18/02/2027) |
| vtae executar não detecta prova não exclusiva: esperar por algo que já estava na tela antes da ação passa mesmo se a ação falhar | Uso real 23/10 (login APEX) | Prova falsa: passo verde sem provar nada | Teste de cadastro |

## Impedimentos

(nenhum impedimento ativo)

## Anexo A — Legado arquivado

Registrado, não apagado. Nada aqui é trabalho a fazer.

### A.1 Testes que viraram referência histórica

Cadastro de paciente, admissões (ambulatório, internação, com agendamento), agendamento, SisLab (login e cadastro de funcionário), MSI3 (login, frequência de aplicação, tipo de anestesia).

Cumpriram seu papel: provaram que a automação era possível e revelaram os padrões que sustentam o projeto atual. Ficam como acervo. Não recebem calibração, gate ou refatoração. Reavaliar em 6 meses.

### A.2 Pendências que deixaram de valer

Calibração de regiões de leitura nos testes antigos, gate de 3x da jornada de internação, calibração do teste de admissão com agendamento, refatoração geral dos testes existentes.

Motivo: incidem sobre testes que viraram consulta. Trabalho neles não avança nenhuma das 5 perguntas nem nenhum KPI.

### A.3 Modelos de fase anteriores

Dois modelos anteriores ao atual: um em letras A→H e outro numerado até Fase 2 (“O Motor”). Ambos substituídos pelas Fases 1–6.

### A.4 Ferramenta externa de gestão de testes

Considerada e descartada. O plano de teste vive junto do teste, versionado. Ferramenta externa, se vier, consome relatório gerado.

### A.5 Documentos aposentados

Prompts de instrução versionados (v0.5.13, v0.5.35, v0.5.49 e anteriores), VTAE_Projeto_v1.docx, VTAE_Projeto_v2.md, VTAE_Declaracao_de_Teste.md (criado com conteúdo trocado), VTAE_Manual_Tecnico_v1.md, VTAE_Manual_Criacao_Testes_v0.1.md, VTAE_Roadmap_v0.1.md e o conteúdo de docs/temp/.

Causa da confusão histórica: versão no nome do arquivo. Corrigida — a versão vive dentro do documento.

Removidos do repositório em 27/08/2026 (item 1.6, Fase 1) — diferente do restante do Anexo A, que fica registrado sem ser apagado.

## Histórico de sessões

| Data | O que aconteceu |
| --- | --- |
| 12/08/2026 | Revisão de direção. Framework declarado independente de sistema; testes atuais viraram referência histórica; gate duplo instituído; fases renumeradas 1–6; documentos reduzidos a quatro, sem versão no nome; acoplamento a Oracle Forms no núcleo descoberto por leitura de código; confirmado que o motor declarativo já existe e funciona. Nenhum código alterado. |
| 18/08/2026 | Consolidação do leme. Entraram KPIs, definição de done do v1.0, modo híbrido 80/20, integração contínua na Fase 2, feedback de usuários com alternativa. Corrigido ciclo lógico entre Fase 2 e bancada web (gate duplo passa a valer da Fase 4). Detecção por modelo treinado saiu do caminho crítico e virou trilha paralela. Acrescentados campo de versão do formato, critério numérico para promover passo nomeado a verbo e critério de parada da Fase 1. Os quatro documentos alinhados. Bancada web decidida: SauceDemo, com the-internet como apoio; MSI3 passa a candidata a terceira bancada. SISLAB registrado como exploração paralela, sem gate. Nenhum código alterado. |
| 27/08/2026 | Fase 1 fechada. Decisão 24 resolvida — núcleo segue o mesmo padrão de aprendizado dos testes (Claude propõe, Helio digita), com exceção de protótipo descartável para provar arquitetura antes da implementação oficial. Revisão final dos quatro documentos concluída por Helio. Documentos legados removidos do repositório (Anexo A.5). Divergência entre a tabela de Fase 1 do Projeto e do Roadmap corrigida — os dois documentos estavam fora de sincronia desde 18/08. Próximo passo: abrir a Fase 2. |
| 24/09/2026 | Divergências mecânicas entre os documentos corrigidas: estado da Fase 2 e item 2.6 no Projeto alinhados ao Roadmap, próximos passos do Projeto §12 atualizados, versão do framework corrigida para v0.5.49, referência cruzada do Manual Técnico §7 corrigida para Projeto §6. Decisão 25: vocabulário alvo de tipos fechado (texto, data, selecao, acao, resultado; Estado fora). Tabela da Fase 4 do Projeto corrigida e tabela única de tipos (hoje × alvo) criada no Manual de Criação §4.1. Decisão 26: Helio não conseguiu criar um teste seguindo o manual — faltavam verbos genéricos, um comando para rodar qualquer roteiro e uma ferramenta de mapeamento. Entraram abrir, esperar, clicar e teclar; salvar por botão ou tecla; campo sigiloso; {dado:x}; vtae executar (--vezes 3 é o gate) e vtae mapear. Manual de Criação v3 com a aula do zero ao gate. 181 testes unitários passando; vtae mapear, teclar e abrir ainda não rodados em tela real. |
| 25/09/2026 | Primeiro teste criado por Helio sem ajuda, num sistema real (login do SI3, pasta si3_testes), seguindo o §0 do Manual de Criação: mapeou com vtae mapear, escreveu o roteiro e fechou o gate com vtae executar --vezes 3 (3/3). O uso real revelou e corrigiu: falta do hífen nos passos engolia passos em silêncio (agora erro claro); erro de escrita gerava relatório "PASSOU 0/0" (removido); vtae mapear pegava o título da janela errada e aceitava retângulo da tela inteira (corrigidos); região de leitura com o rótulo junto; prova que não era exclusiva da tela depois da ação. Manual de Criação v3.1 com essas lições. Pendência do btn_sair resolvida no mesmo dia: o template no objects/ apontava para btn_conectar.png (o recorte certo já existia). Gate refeito às 12:29 — 3/3, btn_sair por template (≈1,2 s por clique, antes ≈5 s). Revelado: o aviso de degradação só ia para o terminal (print em acoes.py), fora do execution.log, do JSON e do relatório — o gate das 11:45 passou degradado sem registro. Teste de login fechado. Corrigida a degradação invisível: o aviso agora vai para o execution.log e o execution.json, e o gate recusa fechar com degradação. Provado nos dois sentidos às 13:20–13:23 — template trocado de propósito: GATE NAO FECHADO na execução 1; template certo: GATE FECHADO 3/3. 952 testes unitários passando (corrigido também o os.chdir que vazava entre testes do vtae executar). Manual de Criação v3.2. Início do segundo teste (cadastro): Helio não sabia onde pôr os objetos — o vtae mapear com o exemplo meu_sistema criou uma pasta separada do sistema, e o manual não dizia que os elementos do caminho até a tela (menu, busca, popup) vão no arquivo de objetos do roteiro. Manual de Criação v3.3: uma pasta por sistema, um arquivo por funcionalidade; §0.9 ganhou “Chegar até a tela”. Primeira evidência real para a herança de elementos comuns (3.1): tela_principal repetido entre login e cadastro. Ao copiar os blocos do login, o arquivo ficou sem tela:/objetos: e com recuo misto, e o vtae mapear quebrou com traceback do yaml. Corrigido: arquivo de objetos mal escrito agora para com a linha e o formato certo, tanto no vtae mapear quanto no vtae executar; §0.9 diz para onde copiar. Passo a passo do cadastro mínimo (PDF de Helio) mostrou o duplo clique no item do menu: clicar_duas_vezes virou o nono verbo do roteiro (Manual de Criação v3.4, §3.1), com 2 testes novos. |
| 23/10/2026 | Pasta raiz do projeto renomeada: pip install -e . e o .venv guardavam o caminho antigo — vtae dava "No module named 'vtae'" e pip dava "Fatal error in launcher". Corrigido reinstalando o pacote e recriando o .venv com python -m pip; registrado no README, seção Problemas comuns. README reescrito genérico — sem nomes de sistemas, só <sistema>/<funcionalidade>. Testes antigos apagados de propósito por Helio para refazer tudo do zero no formato novo, inclusive o piloto CadastroMin: bancada desktop passa a "a definir"; test_piloto_cadastro_min.py ficou obsoleto (954 passando, 2 falhas por arquivos apagados) e sai. Login do sistema de prova migrou para APEX (via área de trabalho remota): Helio remapeou com vtae mapear e escreveu o roteiro sozinho. Medição dos recortes contra as evidências mostrou um passo sem valor de prova: esperar login logo após clicar login (recorte já presente antes do clique, score 1.00). Passo removido; a prova do login é foco_tela_principal (0.34 na tela de login, 1.00 na principal). Gate 3/3 fechado. Nova dívida: vtae executar não detecta prova não exclusiva. OCR segue aceitando HELIO.PAULIED (dívida já registrada). |

VTAE · Roadmap · v2 · 23/10/2026